南通电子口岸有限公司

竞争性磋商文件

采购项目名称：     南通市固定资产投资审计管理系统

采购人名称：    南通电子口岸有限公司有限公司

采购方式：               竞争性磋商

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章  项目需求	- 15 -

第四章  评标方法与评标标准	- 17 -

第五章  投标响应文件格式	- 19 -

第一章  竞争性磋商公告

南通电子口岸有限公司承接南通市审计局固定资产投资审计管理系统项目，决定就审计实施项目进行采购，现诚邀符合条件的供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称及采购人

1.项目名称：南通市固定资产投资审计管理系统

2.采购人：南通电子口岸有限公司

二、项目说明

1.项目需求详见采购文件第三章。

2.本项目为一整包，包内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

三、采购预算

本项目采购预算：65万元人民币，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

四、供应商资格要求（同时满足以下各项要求）

（一）采购人根据采购项目需要，规定的供应商资格要求如下：

1.应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标；

3.投标人必须在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力的企业，且具有良好的财务状况和商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目不接受联合体投标，且中标后不得转包。

- 五、磋商保证金

5.1 磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，不接受现金、本票等形式。

5.2 磋商保证金金额为10000元（大写：壹万元整）。

4.3 接受磋商保证金的指定账户信息：

开户名：南通电子口岸有限公司

开户行：工行南通分行营业部

银行账号：1111822209100500909

4.4 保证金打款成功之后，投标人须将银行回执单保存好并带至开标现场查验（银行回执单现场备验，不得密封在响应文件内）。

4.5 未从企业法人基本存款帐户汇出的磋商保证金，以及使用其他磋商供应商子账户汇款的磋商保证金，本项目一律不予接受。凡出现弄虚作假现象的磋商供应商，投标保证金一律不予退还。

4.6 各磋商供应商应充分考虑磋商保证金从提交到入账的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳，以保证磋商保证金在磋商文件指定的投标截止时间前汇入指定账户。

4.7为提高效率，在5个工作日内，由采购人统一代为办理成交人和未成交人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。

六、投标文件领取及信息发布

采购文件提供及公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日，对本项目有意愿参与竞争性磋商的单位，请于公告日起至谈判评审开封前，到南通市大数据发展集团有限公司官网 (www.ntbdg.com)新闻中心-通知公告、南通电子口岸有限公司官网（www.nteport.com）通知公告下载本项目的竞争性磋商文件。

有关本采购项目的事项若存在变动或修改，将通过南通市大数据发展集团有限公司和南通电子口岸有限公司官网发布，投标供应商应在投标截止时间前关注以上网站有关本项目有无变更公告。如果没有及时关注网站公告导致误投标，其责任由投标供应商自行承担。采购文件的解释权归采购人。

七、投标文件递交信息

1.接收人：南通电子口岸有限公司

2.接收时间：2020年 12 月 1 日 15:00。

3.接收地点：南通市崇川区北大街166号外贸中心2号楼3楼会议室，如有变动，另行通知。

- 八、开标、评标

1.开标时间：2020年 12 月 1 日 15:00。

2.开标地点：南通市崇川区北大街166号外贸中心2号楼3楼会议室，如有变动，另行通知。

3.评标时间：开标后当即开始，如有变动，另行通知。

九、本次招标联系事项

联系人：朱慧

电话：18862932600

地址：南通市崇川区北大街166号外贸中心2号楼3楼会议室，如有变动，另行通知。

第二章  投标人须知

- 一、总则

#### （一）采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### （二）投标人资格

1.满足采购公告中投标人的资格要求的规定。

2.满足本文件实质性条款的规定。

#### （三）适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

#### （四）投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### （五）采购文件的约束力

投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

- 二、采购文件

#### （一）采购文件构成

1.采购文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

2.投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### （二）采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期5日前按采购公告中的联系方式，以书面形式提交给采购人。采购人认为已发布的采购文件确有必要澄清或者修改的，将在南通市大数据发展集团有限公司官网发布更正公告。

#### （三）采购文件的修改

1.在投标截止时间一天前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

2.采购人有权按规定要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.采购文件的修改将在南通市大数据发展集团有限公司官网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

#### （一）投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### （二）投标文件构成

1.投标人编写的投标文件应按本采购文件详细编制。

2.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

3.投标响应文件参照投标响应文件格式中“投标主要文件目录”的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标响应文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### （三）证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

2.投标人应提交采购文件要求提供的投标产品制造商资格、授权以及投标产品相关资格证明文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提供证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供的服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### （四）投标报价表

1.投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价表。任何有选择的报价将不予接受。

2.标的物：采购人需求的软件系统等。

3.有关费用处理

报价采用固定总价方式，因此投标人的报价应包括咨询服务费、管理服务费、调试服务费、软件开发费、测试服务费、验收服务费、培训服务费、检测服务费、运行维护服务费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用（招标文件中另有规定的除外）。

4.其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，采购人不再另行支付。

5.投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以报价表要求的为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

6.投标报价表上的价格应按采购文件规定的格式填写。

#### （五）技术与商务条款响应及偏离表

对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项和描述不清的均视为负偏离处理。

#### （六）服务承诺的情况介绍

1.详细阐述所投服务的主要内容、项目管理咨询设计思路、实现思路及关键技术咨询服务。

2.投标人认为需要的其他文件或说明。

3.咨询服务方案、服务承诺。

#### （七）投标响应文件份数和签署

1.投标响应文件要求一正两副，每份投标响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.投标响应文件的正本由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，副本可以为复印件。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件及授权代表身份证复印件附在正本投标文件中，身份证原件备查。

#### （八）投标响应文件编制和装订

供应商供应商按投标响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字（或盖章）并加盖公章。

#### （九）投标响应文件的密封和标记

1.投标人应将投标响应文件正本和副本密封。密封的投标响应文件应注明投标人名称、投标项目名称、日期并加盖投标人的公章。

2.未按要求密封和加盖公章，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标响应文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

3.不论投标人中标与否，投标响应文件均不退回。

四、投标响应文件的递交

#### （一）投标文件递交日期：2020年 12 月 1 日 15:00 。

1.采购人收到投标响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的时间。

2.采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的投标文件递交日期均应以延长后新的日期为准。

#### （二）迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标时间后收到的任何投标文件。

#### （三）投标响应文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标响应文件。

2.投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达投标人。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、评审的程序和内容

#### （一）投标人参加磋商

在提交响应文件时间截止后，采购人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与投标人进行磋商。投标人应委派携带有效证件的授权代表准时参加。

#### （二）成立竞争性磋商小组

1.磋商小组由评审专家和采购人代表组成。

2.磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

#### （三）评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票确定出最终方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

倡导诚实报价，如磋商文件没有重大修改的，最后报价不能高于第一次报价，高于的作无效报价处理。

最后报价应包含本次项目的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

6.已提交投标响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.磋商时间由磋商小组掌握。

#### （四）无效投标条款和项目终止条款

1.无效投标条款

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；投标响应文件未按规定的格式、内容和要求编制、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）对采购文件未能作出全面实质性响应或对采购文件进行实质性修改的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（7）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的，不同投标人的投标文件异常一致的；

（8）最后磋商报价超过采购预算的（本项目采购预算为65万元）；

（9）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2.出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最后磋商报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）项目发生重大变化采购人暂时不能确定需求或供应商提供的产品和服务不能满足需求等。

3.变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定或经批准可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告集团监管部门，经批准后将视情采取其他方式继续组织采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、定标

#### （一）确定成交供应商

1.磋商小组根据本采购文件规定评分办法与评分标准，向采购人推荐出成交候选人或受采购人委托直接确定成交供应商。任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

2.如推荐成交候选人的，由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人（多名候选人的根据排名顺序依次）确定成交供应商。

3.评审结束后，成交供应商名单将在南通市大数据发展集团有限公司官网进行公示，公示时间为七个工作日。

4.若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被磋商小组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，采购人有权重新组织采购。

#### （二）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）交易中心有权不予受理。

4.以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

（2）超出政府采购法定期限的质疑；

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函（原件）应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

6.只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人收到质疑函（原件）后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人可以告知质疑人按要求进行补正。

7.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

8.对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### （三）中标通知书

1.公示期满后，若无质疑，采购人向成交供应商发出中标通知书。

2.中标通知书一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

七、授予合同

#### （一）签订合同

1.成交供应商必须按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2.采购文件、成交供应商的投标响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### （二）项目的追加、调减

1.采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同。

2.采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定，可以继续从成交供应商处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次采购的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

八、履约验收及付款

1.采购人和成交供应商应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时建设部署与验收。

2.项目建设安装部署完成并试运行一段时间后，成交供应商应以书面形式向采购人提出验收申请，同时配合采购人进行验收。

3.采购人、成交供应商不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

4.按采购合同约定的方式，支付合同款。

第三章  项目需求

（一）建设背景

政府投资项目在我国社会经济发展中占有重要位置，加强对建设项目审计监督，是关系到国民经济能否健康、稳定发展的大事。通过全过程审计监督，达到促进规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益的目标。

（二）建设目标

通过构建政府投资项目对象库，整合建设单位、行政审批局等单位资料，全面了解市级政府投资项目立项和实施进度情况；对审计项目全过程进行记录、监督，规避系统性审计风险；通过预警功能，规范审计人员开展工作；通过差异分析，辅助审计人员开展决算审计，提高审计质效。

（三）建设内容

南通市固定资产投资审计管理系统包括政府投资建设项目政府投资建设项目审计实施子系统与系统管理子系统。

1.政府投资建设项目审计实施子系统

| 主模块 | 子模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审计局端 | 竣工决算审计项目管理 | 项目立项 | 提供竣工项目的设立功能，并能从南通市数字化审计综合平台中拉取对应项目的名称、审计方案和审计组成员等信息，网上抽签确定协审单位 |
|  |  | 标段管理 | 提供竣工项目下对本项目的标段进行管理 |
|  |  | 资料包管理 | 对竣工项目涉及的数据资料包（含常见的工程造价软件电子数据）进行统一管理 |
|  |  | 审计内容管理 | 设定本审计项目的审计的任务项 |
|  |  | 工作管理 | 显示本项目所以任务项及其状态，并能查看、编辑、完成任务项 |
|  |  | 档案归档 | 归档本项目产生的档案，并推送到南通市数字化审计综合平台 |
|  | 跟踪审计项目管理 | 项目立项 | 提供审计项目的设立功能，网上抽签确定协审单位 |
|  |  | 标段管理 | 提供审计项目下对本项目的标段进行管理 |
|  |  | 资料包管理 | 对审计项目涉及的数据资料包（含常见的工程造价软件电子数据）进行统一管理 |
|  |  | 审计内容管理 | 设定本审计项目的审计的任务项 |
|  |  | 工作管理 | 显示本项目所以任务项及其状态，并能查看、编辑、完成任务项 |
|  |  | 档案归档 | 归档本项目产生的档案，并推送到南通市数字化审计综合平台 |
|  | 预警与统计分析 | 缺失材料预警 | 系统提示缺失材料的项目信息 |
|  |  | 与招标文件对比数据异常预警 | 系统提供招标文件对比数据异常的项目信息 |
|  |  | 造价指标异常预警 | 系统提示造价指标异常的项目 |
|  |  | 协审单位审计时长预警 | 系统提示协审单位超时审计的项目 |
|  |  | 查询统计 | 统计某时间段内，经审项目的情况：数量、进度、发现问题数等 |
|  | 基础信息管理 | 指标库管理 | 对项目的指标库进行管理，为系统提供数据支持 |
|  |  | 通知公告 | 提供发布通知公告、修改通知公告功能 |
|  |  | 字典管理 | 对项目用到的常用数据项进行维护管理 |
|  |  | 辅助审计 | 提供根据法律法规辅助生成审计文书、造价智能比对等辅助审计功能 |
|  |  | 建设单位管理 | 管理建设单位的基本信息、人员账号信息 |
|  |  | 协审单位管理 | 管理协审单位的基本信息、人员账号信息、聘用协议、考核情况及费用 |
| 建设单位端 | 建设项目管理 |  | 提供新建项目、历年建设项目的申报、查询功能 |
|  | 审计项目管理 |  | 提供申报审计项目功能；对被审计的项目，提供提交材料、查询审计进度、查询审计结果、反馈审计改进等功能 |
|  | 基础信息设置 |  | 提供维护本单位基本信息、人员账号信息的功能 |
| 协审单位端 | 竣工决算审计项目管理 |  | 与审计局端协作，接收审计任务，反馈审计任务的成果 |
|  | 跟踪审计项目管理 |  | 与审计局端协作，接收审计任务，反馈审计任务的成果 |
|  | 考核管理 |  | 提供查看审计局对协审单位的考核结果和结果反馈、费用结算功能，协审单位及人员资格审核 |
|  | 基础信息设置 | 聘用协议管理 | 查看聘用协议 |
|  |  | 费用管理 | 查看费用情况 |
|  |  | 单位信息管理 | 管理本单位的基本信息 |
|  |  | 单位人员管理 | 管理本单位登录系统的账号 |

2.系统管理子系统

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 部门管理 | 部门信息的录入，删除，修改 |
| 人员管理 | 人员信息的录入，删除，修改 |
| 权限管理 | 菜单信息的录入，删除，修改，启用，禁用 系统角色信息的录入，删除，修改，角色人员设置，角色菜单分配 |
| 日志管理 | 系统登录日志的展示、过滤查询 |
| 数据接口设置 | 对系统中用到的数据接口进行配置 |
| 服务监控 | 监控系统的运行状态 |

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（一）标准化原则

严格执行《中华人民共和国国家审计准则》《政府投资项目审计规定》《江苏省审计条例》《政府投资项目跟踪审计操作规程》《南通市政府投资建设项目审计监督管理办法》等有关规定，建设该系统。

（二）实用性原则

系统的设计和开发，满足南通市审计局的应用需求，系统结构简洁、清晰、实用，操作简便、符合审计工作人员日常办公习惯。

（三）开放与可扩充性原则

考虑到服务方式变化的可能性，在系统设计中既要考虑系统的整体性、开放性、集成性，又要考虑系统的可扩展性。

（四）前瞻性原则

考虑到技术的发展趋势和系统的发展、升级，系统设计要具备超前性和可扩展能力。

（五）循序渐进原则

充分调研审计业务，进行整体规划，以满足基本功能，实现常用的、迫切的基础功能为主，在此基础上逐步进行功能扩展，循序渐进、逐步完善，使系统更好为决策服务。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.技术路线要求

系统采用JAVA技术路线开发，B/S架构，基于市政务外网运行；

数据库采用Oracle 11g；

服务器端采用：Windows Server、LINUX等主流操作系统；

客户端采用：自适应主流浏览器；

采用组件化、面向对象的设计，便于今后系统的扩展与升级；

操作界面友好、简洁。

2.安全性要求

系统需提供登录账号、用户密码等方式实现系统登录的安全性。对用户的操作行为进行日志记录，登录有登录日志，详细记录系统登录的用户名、访问IP、登录时间、注销时间；关键操作（新增、修改、删除、查询等）有操作日志；操作日志详细记录操作用户名，操作时间，所操作的应用模块、动作及系统响应结果；要具有追溯用户的行为过失的功能，确保数据安全。

按照系统相关技术要求，部分核心数据需要通过Web Service等接口方式对外提供统一数据访问服务和权限控制，保障数据访问安全。

系统按实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性，网络间通讯采用加密传输。

系统设计采用开放的系统架构，遵照执行国家颁布的现有标准及各类规范，采用组件化的设计思想，减少系统耦合性，提高系统的可复用性，各类技术的可扩展性作为实现应用扩展的手段。

系统须根据实际情况提供完整的数据备份策略。

3.系统性能要求

(1)系统吞吐量要求

页面功能访问<2秒；

支持并发200以上的用户访问；

支持数据信息查询时每秒1000次以上的查询访问。

（2）性能统计指标

生成统计报表单张生成时间<10秒；

统计分析时间<30秒。

4.项目实施及人员要求

项目实施必须严格按照软件工程开发规范进行，并提供相应的项目实施、系统试运行等服务；

须明确项目经理和项目组成员，并在整个开发过程中保持人员的稳定性；

现场实施人员须严格按照投标文件中规定的人员执行。若投标文件中规定的项目组成员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，中标单位应提供同等资质和要求的人员替代其执行合同，并须获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任及损失由中标单位自负。所有参与项目实施人员须和采购人签署保密协议。

- 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.交货期、开发周期：整个系统开发与实施在签订合同后2个月内完成，包含系统开发、调试和部署。

2.交货地点：采购人指定地点。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.须提供项目实施方案、需求分析、详细设计、模块测试、整体测试、试运行情况、数据字典等相关文档；

2.须对采购人进行合理的、系统性的操作培训；

3.自项目验收合格后，须提供一年的免费维护和系统升级服务：

（1）电话服务要求

在免费维护期到期前，中标单位提供7*24小时电话服务，对电话服务承诺如下：工作日内实时响应客户电话，非工作日2小时内响应。

（2）故障响应要求

中标单位保证现场维护时间为5×8小时响应；

在质保期内，如出现影响系统正常运行的故障，修复时间不得超过4小时，其他故障修复时间不得超过24小时。

- 采购标的验收标准

系统功能基本到位并试运行后，中标单位以书面形式向采购人提出验收申请，采购人组织进行初验。系统功能开发到位，试运行2个月后，可进行终验，项目验收南通市审计局相关文件要求执行。

- 采购标的其他技术、服务等要求

1.采购人对系统开展验收，中标单位负责优化到符合需求为止，并承担因此增加的费用。

2．如逾期完成项目实施并延期交付的，每日须按照合同金额的千分之一向采购人支付违约金，违约金不超过合同金额的10%。

3．在项目实施及试运行期间，如果因中标单位原因（如重大系统缺陷导致系统无法运行、实施内容与需求内容存在巨大偏差等）导致系统无法交付或无法正常运行的，中标单位须退回采购人已付的所有款项，并赔偿因此给采购人造成的所有直接和间接损失。

4．中标单位未按约定提供售后服务，承担合同余款10%的违约金，同时采购人有权要求中标单位继续履行合同约定。

- 付款条件

签订合同后的15个工作日内支付合同金额的40%；项目验收合格后20个工作日内支付合同金额的55%，剩余5%作为质保金。质保金在一年质保期满、无质量问题后一次性（无息）付清。

第四章  评标方法与评标标准

#### 一、评标方法与定标原则

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。按评审后各评委打分算数和的平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术响应方案优劣顺序排列。评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定成交候选人。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.磋商小组会认为，排在前面的成交候选人的最低投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组会可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据磋商小组推荐的成交候选人排名顺序依次规定确定成交供应商，成交候选人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

#### 二、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交（候选）人。磋商小组会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。评标内容分报价及技术商务两个部分，总分100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×10分。 |
| 2 | 现场演示 （32分） | - 功能模块演示最高得分32分。 一、政府投资建设项目审计实施子系统（系统名称） 审计局端：预警统计分析（功能模块） 1、能将一点智慧软件电子数据(*.emjsx)、龙腾造价软件电子数据（*.LTTJ）、清单大师电子数据(*.hxmz)、（神机妙算软件电子数据）（*.spm）直接导入系统（任选其一演示），软件演示得5分、demo演示得2分、PPT演示不得分； - 能将上一步导入系统的数据进行分析，并得出正确结果，软件演示得4分、demo演示得2分、PPT演示不得分； - 能按照《违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导》及其他相关规定来设置分析模块，材料缺失预警、造价指标分析异常预警、协审单位审计时长预警和跟踪审计材料智能预警，总分10分，软件演示每正确一个得2分、demo演示每正确一个得1分、PPT演示不得分； 跟踪审计项目管理：工作管理（功能模块） 1、能实现资料在线审核并生成文书，软件演示得3分、demo演示得1分、PPT演示不得分； 2、能实现项目模型功能，软件演示得5分、demo演示得1分、PPT演示不得分； 二、系统管理子系统（系统名称） 部门管理、人员管理、权限管理（功能模块） 1、管理子系统，部门管理、人员管理、权限管理演示，软件演示得5分、demo演示得3分、PPT演示不得分。 |
| 3 | 公司资质（20分） | 单位业绩：投标人每增加一个审计类似的业绩（限2017年1月1日以来）可加2分，最多得10分。注：1个合同项目按1个业绩计。须在投标文件中提供投标人业绩证明材料复印件，并加盖投标人公章。 投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、IS027001 信息安全管理体系认证、有一项得3分，最高得5分。 投标人具有政府投资项目审计管理系统产品证书，得 5 分； |
| 4 | 售后服务 （28分） | 根据投标人售后服务承诺、售后服务流程、保障及措施、售后服务单位的本地化机构设立、人员、场所等详细描述并提供证明材料，由评委进行横向比较，酌情打分，全面满足条件的本项最高得28分。 1、有细致合理全面售后服务方案得15分； 2、有完整培训方案得5分； 3、售后人员人数满足15人得4分； 4、响应时间在3小时内到达现场得2分； 5、提供5*8小时售后服务得2分； |
| 5 | 项目实施方案（10分） | 本项目最高得分10分。提出实现固定资产投资审计管理系统总体设计方案应细致、全面、合理、先进、可行。 要求提供详细的实施计划和时间表，进度保证措施合理、可行，酌情打分。 优7-10分，良4-7分，差0-4分。 |

说明：

1. 业绩应提供中文文本，如是外文文本，请翻译成中文文本并须公证处公证，否则该项业绩在评标时不予认可。

2. 要求提供原件核查的，如未能在开标现场提供或现场提供的材料不足的，则该项评分作0分计算。

请各投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

第五章  投标响应文件格式

投  标  响  应  文  件

（封面参考格式）

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

- 一、投标函（详见“一、投标函”格式）

- 二、投标配置及分项报价表（详见“二、投标报价表”格式）

- 三、资信证明文件要求

- 1.投标人实质性资格证明文件目录

文件 1  工商营业执照副本（复印件，加盖投标人公章）。

文件 2  法定代表人授权书（原件，加盖投标人公章），授权书格式见“三、法定代表人授权书格式”。

文件 3  投标人资格声明（原件，加盖投标人公章），声明格式见“四、投标人资格声明格式”。

文件 4  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（原件，加盖投标人公章）。声明格式见“五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

文件 5  投标人在本项目招标公告之日前连续6个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料（复印件，加盖投标人公章）。

- 2.投标人及投标产品非实质性资信证明文件目录

文件1  投标人成功案例情况汇总表（格式见“六、成功案例情况汇总表”）。

- 四、技术参数响应及偏离表（投标人盖章，详见格式七要求）

- 五、商务条款响应及偏离表（投标人盖章，详见格式八要求）

- 六、项目实施计划及后续项目实施过程中的监管服务方案等

文件1  技术方案（包含项目管理咨询服务方案、项目服务目标、项目实施方案等内容，须逐页加盖投标人公章，详见格式九要求。）

文件2  售后服务（包含投标人后续咨询服务成果报告等内容，须逐页加盖投标人公章，详见格式十要求。）

注：投标文件参照投标文件格式中投标主要文件目录的顺序制作，并请编制目录。由于不按要求编排，编排混乱等导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- 一、投标函（格式）

致：南通电子口岸有限公司

1、我方承诺按照财政信息化项目咨询管理服务采购文件要求完成相关工作任务，并承担因迟延履行或工作失误等引起的一切责任。

2、我方对该项目采购文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对采购文件存在误解、不明为由，向贵方行使任何法律上的抗辩权。

3、我方投标文件有效期为自开标日起45个工作日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕为止。

4、若我方中标，我方投标文件和你方的中标通知书、采购文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若采购文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受采购文件的有关约束，并同意将采购文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

5、若我方中标，我方将优先安排本项目的实施，保证按照你方和相关技术规定要求按时按质完成项目。如果成果质量不满足你方要求，你方可消减我方承担的项目经费，我方将放弃以此为理由的任何法律上的抗辩权。

6、我方承诺投标文件的所有内容真实准确，不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方已中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日     期：_____年____月____日

- 二、投标报价表（格式）

项目名称：

| 序号 | 报价名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 备注 |  |  |

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标报价的总价中应包含：即响应招标文件采购要求的所有费用。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日     期：    年     月     日

- 三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：___   ___（投标人单位名称）____________（法定代表人姓名）授权_________（被授权人姓名）为我方南通市固定资产投资审计管理系统采购投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我方均予以承认。

本授权书于______年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：_______________________________

代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

日     期：_____________________________________

附：代理人（被授权人）身份证复印件（并加盖投标人公章）

- 四、投标人资格声明（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 经营范围是否包含本项目 |  |  |  |
|  | 是否符合本项目资格要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日    期：       年    月    日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

- 没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日    期：     年    月    日

- 六、投标人成功案例情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 用户单位名称 | 用户单位 联系人 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。依照汇总表顺序附相关中标通知书、合同和项目验收合格证明材料复印件。案例合同证明材料复印件须投标人盖章，同时提供原件至开标现场核查。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

- 七、技术参数响应及偏离表

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日     期：    年     月     日

注：1、本表须对照“项目需求”中的必须完全满足的功能参数要求逐条填写。若出现缺、漏项或和描述不清的均视为负偏离处理。不接受负偏离，如出现负偏离则视为无效投标文件。

2、“偏离情况”栏填与招标文件相符填“满足”，优于招标文件要求填“正偏离”。

3、行数不够可自行添加。

- 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术支持与咨询管理服务 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，供应商可在此表中承诺或说明。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日     期：    年     月     日

- 九、技术方案

包含项目管理咨询服务方案、项目服务目标、项目实施方案等内容，须逐页加盖投标人公章。

- 十、技术支持及售后服务

包含投标人后续咨询服务成果报告等内容，须逐页加盖投标人公章。